AFAC2026金融智能创新大赛

初创组 · 项目申报书

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

项目名称：FinAgent Pro 金融自主智能体平台

团队名称：智融先锋

负责人：冯亦根

2026年6月

# 一、项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | FinAgent Pro 金融自主智能体平台 |
| 赛道方向 | 金融科技创新应用 |
| 参赛组别 | 初创组 |
| 团队名称 | 智融先锋 |
| 项目负责人 | 冯亦根 |
| 联系电话 | 138-XXXX-XXXX |
| 电子邮箱 | contact@finagent-pro.com |
| 所在单位 | 浙江大学 |
| 项目阶段 | MVP开发阶段 |
| 知识产权 | 软件著作权申请中 |

# 二、项目概述

## 2.1 项目简介

FinAgent Pro是一款面向金融行业的自主智能体（Agentic AI）平台，通过六大专业数字员工——市场分析师、新闻解读员、风控专员、策略顾问、交易执行员和报告撰写员——为金融机构提供7×24小时全链路智能投研服务。平台基于ReAct推理引擎实现智能体自主决策，通过多智能体协同机制实现深度分析，以主动智能系统实现实时预警，并内置合规引擎确保全流程合规。

## 2.2 核心创新——六大创新点

| 序号 | 创新点 | 创新描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ReAct自主推理 | 自研推理引擎，实现「思考-行动-观察」闭环，智能体可自主规划任务、调用工具、评估结果 |
| 2 | 多智能体协同 | 6大专业智能体分工协作，Orchestrator统一调度，加权协商算法消解冲突 |
| 3 | 主动智能系统 | 定时巡检+事件驱动+阈值预警+计划执行，7×24小时主动服务 |
| 4 | 合规引擎内嵌 | 200+监管规则内置，所有输出自动合规审查，审计全程留痕 |
| 5 | 三层记忆架构 | 短期+工作+长期记忆，智能体持续学习优化，越用越智能 |
| 6 | 思维链可视化 | 推理过程透明可追溯，决策可解释，增强用户信任 |

## 2.3 应用场景

投研分析：分析师使用智能体快速完成多维度投研分析，效率提升10倍

风控预警：风控团队7×24小时实时监控，风险事件秒级响应

合规审查：合规团队借助合规引擎自动审查，效率提升80%

投资决策：投资经理获取多智能体协同分析结论，辅助科学决策

个人投研：个人投资者享受专业级投研服务，降低信息不对称

# 三、技术与产品

## 3.1 技术路线——Agentic AI + 多智能体协同

FinAgent Pro采用Agentic AI技术路线，以ReAct推理引擎为核心，结合多智能体协同、主动智能和合规引擎，构建金融行业专属的自主智能体平台。技术路线的核心优势在于：

自主性：智能体可自主规划、决策和行动，而非被动响应

协同性：多智能体分工协作，1+1>2的群体智能

主动性：无需用户触发，主动发现和推送关键信息

合规性：合规引擎全程嵌入，确保输出安全合规

## 3.2 产品功能——六大数字员工

| 数字员工 | 核心功能 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 市场分析师 | 行情监测、技术分析、趋势识别 | ReAct + 技术指标工具 + 定时巡检 |
| 新闻解读员 | 资讯解读、事件提取、情绪分析 | ReAct + NLP工具 + 事件驱动 |
| 风控专员 | 风险评估、VaR计算、阈值预警 | ReAct + 风控模型 + 实时监控 |
| 策略顾问 | 策略生成、历史回测、收益归因 | ReAct + 回测引擎 + 因子分析 |
| 交易执行员 | 信号生成、执行优化、合规检查 | ReAct + 信号算法 + 合规审查 |
| 报告撰写员 | 报告生成、数据可视化、合规审查 | ReAct + 模板引擎 + 图表工具 |

## 3.3 技术指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单次分析响应时间 | < 5秒 | 从用户提问到返回分析结果 |
| 并发用户数 | 100+ | 同时在线使用用户数 |
| 系统可用性 | 99.9% | 年度停机时间<8.76小时 |
| 合规审查覆盖率 | 100% | 所有输出均经过合规审查 |
| 预警响应时间 | < 30秒 | 从风险触发到预警推送 |
| 报告生成时间 | < 3分钟 | 完整投研报告自动生成 |

# 四、市场与商业

## 4.1 市场规模

中国金融科技AI应用市场规模达500亿元（TAM），其中AI+投研/风控/合规细分市场50亿元（SAM），Agentic AI金融平台市场5亿元（SOM）。市场年复合增长率超过35%，先发优势明显。

## 4.2 商业模式

采用SaaS三层定价模式：基础版（299元/月，个人投资者）、专业版（999元/月，小型工作室）、企业版（5万起/年，金融机构）。预计第三年ARR达1.2亿元，毛利率82%。

## 4.3 竞争分析

| 维度 | 传统金融终端 | 通用AI工具 | FinAgent Pro |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业深度 | 高 | 低 | 高 |
| 智能程度 | 低 | 中 | 高 |
| 自主性 | 无 | 低 | 高 |
| 合规能力 | 中 | 无 | 高 |
| 价格 | 高 | 低 | 中 |

FinAgent Pro填补了传统金融终端与通用AI工具之间的市场空白，具备差异化竞争优势。

# 五、团队情况

## 5.1 创始人介绍

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 冯亦根 |
| 角色 | 创始人 / 全栈开发 / 架构设计 |
| 学校 | 浙江大学 |
| 专业 | 计算机通信工程（本科） |
| 团队模式 | OPC一人团队（AFAC大赛支持） |

冯亦根，浙江大学计算机通信工程专业本科生，兼具AI与通信工程复合背景，独立完成FinAgent Pro从架构设计到代码实现的全流程开发。作为OPC（One Person Company）一人团队模式的践行者，他以一己之力构建了包含6大专业智能体、ReAct推理引擎、三层记忆系统和完整前端界面的金融自主智能体平台，充分展现了AI时代个人创造力的无限可能。

## 5.2 一人团队的力量——OPC模式

AFAC2026金融智能创新大赛支持OPC（One Person Company）一人团队参赛模式，冯亦根正是这一模式的杰出代表。在AI工具的赋能下，一个人可以完成过去需要一个团队才能完成的工作——这就是AI时代的新生产力范式。

「一个人，一支队，以一当十」——这不是口号，而是冯亦根用代码和实践证明的现实：

架构设计：独立完成六层技术架构设计，从基础设施层到交互层，每一层的选型和接口定义均由一人把控，确保架构一致性和系统完整性

ReAct推理引擎：从零实现「思考-行动-观察」推理闭环，包括工具调用、多步推理、错误恢复等核心机制，代码量超过5,000行

六大智能体：市场分析师、新闻解读员、风控专员、策略顾问、交易执行员、报告撰写员——每一个智能体的Prompt工程、工具配置、协同逻辑均由一人设计实现

Orchestrator调度系统：实现三阶段流水线（规划→执行→整合）和加权协商算法，解决多智能体冲突消解问题

三层记忆架构：短期记忆、工作记忆、长期记忆的完整实现，支持智能体上下文感知和持续学习

前端全栈开发：基于React的Dashboard、分析页、对话页等完整用户界面，实现思维链可视化和实时交互

## 5.3 复合背景的优势

浙江大学计算机通信工程专业为冯亦根提供了独特的复合能力：

计算机科学：扎实的算法、数据结构、系统设计基础，支撑复杂系统架构能力

通信工程：信号处理、信息论、网络协议等知识，为金融时序数据分析和实时系统设计提供方法论支撑

AI工程化：将前沿AI研究（ReAct、Multi-Agent、Chain-of-Thought）转化为可落地的工程系统，实现从论文到产品的跨越

## 5.4 团队优势

极致执行力：一人决策、一人实现，零沟通成本，从想法到代码的转化效率极高

架构一致性：全栈一人把控，不存在多人协作的接口对齐问题，系统设计高度一致

AI赋能倍增：借助AI辅助编程工具，个人开发效率实现10倍提升，一人团队产出媲美传统5-10人团队

快速迭代：无需团队协调，可7×24小时持续迭代，MVP开发速度远超传统团队

成本优势：一人团队的运营成本极低，使产品可以更快的速度和更低的价格触达用户

# 六、项目进展

## 6.1 已完成工作

| 序号 | 工作内容 | 完成状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术架构设计 | ✅ 已完成 | 六层架构设计，技术选型确定 |
| 2 | ReAct推理引擎 | ✅ 已完成 | 核心推理循环实现，支持多步推理 |
| 3 | 六大智能体原型 | ✅ 已完成 | 基础功能实现，可独立运行 |
| 4 | Orchestrator调度 | ✅ 已完成 | 三阶段流水线，加权协商算法 |
| 5 | 前端界面 | 🔄 进行中 | Dashboard、分析页、对话页已完成 |
| 6 | 合规引擎 | 🔄 进行中 | 核心规则已实现，持续扩充中 |

## 6.2 后续计划

| 阶段 | 时间 | 计划内容 |
| --- | --- | --- |
| MVP完善 | 2026年7-8月 | 功能完善、性能优化、内测准备 |
| 内测上线 | 2026年9月 | 邀请50名种子用户内测，收集反馈 |
| 公测发布 | 2026年11月 | 开放注册，基础版和专业版上线 |
| 企业版发布 | 2027年3月 | 企业版功能开发完成，启动销售 |

## 6.3 里程碑

| 里程碑 | 预计时间 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| MVP上线 | 2026年9月 | 核心功能可用，100+注册用户 |
| 首批付费 | 2026年11月 | 10+付费用户，ARR突破50万 |
| 企业版发布 | 2027年3月 | 5+企业客户，ARR突破500万 |
| 规模化增长 | 2027年Q4 | 200+付费用户，ARR突破1000万 |

# 七、融资需求

## 7.1 融资金额

天使轮融资500万元人民币，出让股权10%-15%，投前估值3,300万-5,000万元。

## 7.2 资金用途

| 用途 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 产品研发 | 250 | 50% |
| 团队建设 | 100 | 20% |
| 市场推广 | 80 | 16% |
| 数据采购 | 40 | 8% |
| 运营储备 | 30 | 6% |

## 7.3 预期回报

预计3年内ARR达1.2亿元，净利润4,000万元。投资回报预期：3-5倍回报，退出方式包括IPO上市、战略并购或股权回购。

# 八、社会价值

## 8.1 响应国家战略

FinAgent Pro积极响应中央金融工作会议「五篇大文章」战略：科技金融——以AI技术推动金融科技自主创新；绿色金融——ESG智能评估助力绿色投资；普惠金融——降低投研门槛服务中小投资者；养老金融——稳健策略服务养老资金；数字金融——推动金融行业数字化转型。

## 8.2 促进就业

直接就业：项目发展后团队规模逐步扩展，创造高质量AI+金融就业岗位

间接就业：通过生态建设，带动数据标注、模型训练、客户服务等上下游就业

技能升级：帮助金融从业者掌握AI工具，提升职业技能和竞争力

OPC示范：为AI时代个人创业者提供可复制的成功范式，激发全民创新活力

## 8.3 推动行业进步

提升效率：投研效率提升10倍，推动行业生产力变革

降低风险：实时风控预警，减少金融风险事件

促进合规：合规引擎内嵌，提升行业合规水平

技术示范：Agentic AI在金融领域的标杆应用，引领行业技术方向

# 九、知识产权

## 9.1 已申请/计划申请

| 类型 | 名称 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 软件著作权 | FinAgent Pro金融自主智能体平台 | 申请中 |
| 发明专利 | 基于ReAct的多智能体金融分析方法 | 计划申请 |
| 发明专利 | 金融合规引擎自动审查方法 | 计划申请 |
| 发明专利 | 多智能体加权协商决策方法 | 计划申请 |

## 9.2 开源策略

核心引擎闭源：ReAct推理引擎、合规引擎等核心组件闭源，保持技术壁垒

工具层开源：通用工具组件（技术分析、NLP等）开源，建设开发者生态

SDK开放：提供Agent SDK，支持第三方开发自定义智能体

数据接口开放：提供标准化数据API，方便第三方集成

# 十、承诺与声明

本人冯亦根作为智融先锋团队（OPC一人团队）负责人，郑重承诺：

一、本项目为原创项目，不存在抄袭、剽窃等知识产权纠纷

二、本项目所提交的所有材料真实、准确、完整

三、本人将严格遵守大赛规则，公平竞争

四、本项目如获资助，将严格按照计划使用资金，接受监督

五、本人将积极推动项目落地，实现社会价值和商业价值

六、本项目所有AI生成内容均经过人工审核，确保合规性

七、本项目不提供直接投资建议，所有分析结果仅供参考

项目负责人：冯亦根

团队名称：智融先锋

日期：2026年6月